## Slide 1
TEAM 신박허이
관광데이터 AI 분류
프로젝트 계획서

## Slide 2
목차
프로젝트 구축 개요
구축 범위
프로젝트 조직 및 역할
프로젝트 일정
예상 이슈

## Slide 3
1. 프로젝트 구축 개요
본 프로젝트는 “AI를 이용한 카테고리별 자동분류” 개발을 목적으로 함
  2022.10.04 ~ 2022.10.08 ( 7 일간)
기간
  핫플레이스를 소개하는 관광지점 정보(POI:Point Of Interests)데이터의 가치가 더욱 높아지고 있음
  한국관광공사가 제공하는 국문관광정보의 생산에는 인력과 시간, 비용이 많이 소요되고 있음
배경
  사용자의 편의성과 접근성을 고려한 디지털 여행정보서비스 개발
  인공지능의 힘으로 자동화를 통해, 더 적은 공공의 예산으로 더 많은 POI 데이터를 만들 수 있도록 함
목적

## Slide 4
2. 구축 범위
본 프로젝트의 구축범위 : 관광지 데이터를 활용하여 분류하는 모델 구축
데이콘 데이터
국가 및 공공기관
한국관광공사
관광 데이터
(약 24,000건 이상)
관광지에 관한 텍스트 데이터를 분석하여 맞춤형 관광정보 제공 모델
이미지 분석을 이용한 맞춤형 관광정보 제공 모델
소스 데이터
구축 범위
전국 관광정보, 지역 정보에 대한 체계적인 관리
맞춤형 가이드북 제공을 통한 관광객 유치
여행 장려로 지역 경제 및 관광 산업 활성화 촉진
관광 관련 확장형 SW 및 비즈니스 모델 (광고, 관광상품 중개 등) 개발
관련 연구 논문
관광지 이미지와 인식차이
관광단지의 효율적 개발 방안에 대한 연구 논문 참고
기대 효과

## Slide 5: 3. 프로젝트 조직 및 역할
팀장 박병준을 전체 리더로 본 시스템 구축이 진행되며, 투입 인력별 역할은 아래와 같습니다.
프로젝트 조직도
- Notion 워크 스페이스 관리
- 텍스트 분류 모델 개발
신민수
이재상
- 프로젝트 계획서 제작
- 이미지 분류 모델 개발
허채범
- 당일 회의록 작성
- 텍스트 분류 모델 개발
- 전반적 문서화 작업
- 이미지 분류 모델 개발
박병준

## Slide 6
4. 프로젝트 일정
아래와 같이 프로젝트는 5일간 진행됩니다.

## Slide 7
6. 예상 이슈
시스템 구축 과정에서 아래와 같은 2가지 이슈가 예상되며, 대응방안은 다음과 같습니다.
No | 예 상 이 슈 | 대 응 방 안
1 | 카테고리별 데이터(독립변수) 불균형 (음식점 정보에 치중되어 있음) | 데이터 변환을 통한 데이터 증강
2 | 관광지 데이터 분류 모델링시 학습시켜야 할 이미지 데이터가 방대함 | 표본추출로 데이터의 양을 줄임
3 | 분류 모델링시 관광 목적별 변수의 영향을 모두 반영하기 어려움 | 변수들에 다른 하이퍼파라미터와 가중치 부여

## Slide 8
감사합니다.